

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.12.2017 года №100 с. Первомайское**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы**  «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022г.г.» |

В целях вовлечения населения в процессы местного самоуправления, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018 -2022 гг.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Первомайского сельского поселения Шептухин В.Ф.**

Утверждена

Постановлением Администрации

Первомайского сельского поселения

от 04.12.2017г. №100

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022г.г.»

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Участники Муниципальной программы | А**д**министрация Первомайского сельского поселения, управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – заинтересованные лица) |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2022г.г. |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Первомайского сельского поселения |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения. 2. Принятие Правил благоустройства территории Первомайского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Подпрограммы Муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | **325,0 тыс. рублей, в том числе\*:**  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 139,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 139,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 23,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 23,1 тыс. рублей,  в том числе:  **за счет средств областного бюджета – 311,0 тыс. рублей\*,** в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 133,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 133,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 22,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 22,1 тыс. рублей,  **за счет средств местного бюджета –  14,0 тыс. рублей\***, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 6,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 6,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 1,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 1,0 тыс. рублей.  \*Средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения. 2. Утверждение Правил благоустройства территории Первомайского сельского поселения (с учетом общественных (публичных) обсуждений). |

# 1. Характеристика проблемы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Первомайское сельское поселение».

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Первомайского сельского поселения», является:

- недостаточное количество детских площадок, зон отдыха;

* изнашивание покрытий тротуаров,
* недостаточное освещение отдельных городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории с. Первомайское – отсутствие средств местного бюджета, необходимых для финасирования. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест отдыха детей. Проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами общественных территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства парков.

Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, зеленые насаждения выполняют функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служат средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих на территории Первомайского сельского поселения жителей и поможет улучшить санитарные и экологические условия в парковой зоне.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

* повышение уровня комфортности проживания населения;
* улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
* улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств сельской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских территорий;

* воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;
* поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач

благоустройства;

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем сельского поселения.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной среды поселения.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Первомайского сельского поселения.

Задача 1: «Выполнить работы по благоустройству общественных территорий Первомайского сельского поселения».

Задача 2: «Утвердить Правила благоустройства территории Первомайского сельского поселения (с учетом общественных (публичных) обсуждений)»

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. В рамках Программы будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы.

Показателем (индикатором) государственной программы является: целевой показатель (индикатор) 1 - Доля благоустроенных общественных объектов на территории сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Срок реализации государственной программы – 2018 – 2022 годы. Реализация государственной программы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации Программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Первомайского сельского поселения.

**Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 325,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 311,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 14,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Первомайского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

**Раздел 5. Подпрограмма «Благоустройство территорий Первомайского сельского поселения»**

5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения»***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Первомайского сельского поселения, управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – заинтересованные лица) |
| Цель  подпрограммы | повышение благоустроенности общественных территорий Первомайского сельского поселения |
| Задачи  подпрограммы | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Первомайского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Первомайского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | 2018 – 2022 годы:  I этап – 2018 – 2020 годы  II этап – 2021 – 2022 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | **общий объем финансового обеспечения составляет  325,0 тыс. рублей\*, в том числе:**  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 139,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 139,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 23,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 23,1 тыс. рублей,  в том числе:  **за счет средств областного бюджета – 311,0 тыс. рублей\*,** в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 133,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 133,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 22,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 22,1 тыс. рублей,  **за счет средств местного бюджета –  14,0 тыс. рублей\***, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 6,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 6,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 1,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 1,0 тыс. рублей  \*Средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий Первомайского сельского поселения |

**2. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

2.1. Проблема благоустройства общественных территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. По состоянию на 1 января 2017 г., площадь территории муниципального образования Первомайское сельское поселение составляет 30930,0 га. Численность населения, проживающего в населенном пункте 1 746 человек. На территории села Первомайского 1 общественная территория и место массового отдыха общей площадью – 34 000 кв.м.

2.2. Одним из главных приоритетов развития общественных территорий является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территории Первомайского сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

Общественные территории - места, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парк, улицы.

Проблема в сфере благоустройства сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков и иных общественных территорий, предназначенных для досугового время провождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Первомайского сельского поселения и создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы работы по созданию условий для активного и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников, установка детской площадки).

2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.4. По состоянию на 1 января 2017 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (сельского парка) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Первомайского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

2.6. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Первомайского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий .

2.7. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

**3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является: повышение благоустроенности общественных территорий Первомайского сельского поселения.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Первомайского сельского;

увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Первомайского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Первомайского сельского поселения;

целевой показатель (индикатор) 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Реализация подпрограммы разделена на два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2022 годы.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения уровнем благоустроенности общественных территорий Первомайского сельского поселения.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Первомайского сельского поселения.

В целях настоящей муниципальной программы под общественной территорией понимается территория Первомайского сельского поселения соответствующего функционального назначения (парк), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

**4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 325,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 311,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 14,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

**5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя на | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

**6. Сведения о показателях (индикаторах) программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей (индикатора) | Ед.  измерения показателя | Значения показателей | | | | |
| В 2018 году | В 2019 году | В 2020 году | В 2021 году | В 2022  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего  пользования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения, информационных досках. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

# 7. Перечень Программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение», текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства.

**Перечень основных мероприятий программы.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **1. Задача: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Первомайского сельского поселения | Администрация  Первомайского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Первомайское сельское поселение». | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Количество наиболее  посещаемых  муниципальных  территорий общего пользования |
| **2. Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Первомайского сельское поселение.** | | | | | | |
| 2. 1. Проведение  собраний для заинтересованных  граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав  Программы в СМИ, на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения | Администрация  Первомайского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | Вовлечение  заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение». | Количество собраний |

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в приложении к Программе. Финансирование Программы осуществляется за счет внебюджетных средств, областного и федерального бюджетов. Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.

**8. План реализации Программы.**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
|  |  |  | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | | 2021 г. | | | | | 2022 г. | | | | |
|  |  |  | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л | 1  кв-л | 2  кв-л | 3  кв-л | 4  кв-л | 1  кв-л |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Расходы

на реализацию муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной  программы, подпрограммы государственной  программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации  [<1>](http://pervomajskoesp.ru/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/21548918-95588299-95588788.doc#Par867) | | | | Расходы [<2>](http://pervomajskoesp.ru/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/21548918-95588299-95588788.doc#Par867) (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Муниципальная  программа | Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022 годы | всего  в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 | |
| Администрация Первомайского сельского поселения  всего | 951 | - | - | - | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 | |
| Подпрограмма | «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» | всего,  в том числе: | 951 |  |  |  | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 | |
| Администрация Первомайского сельского поселения  всего | 951 | - | - | - | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 | |
| Основное  мероприятие | Мероприятия по благоустройству общественных территорий Первомайского сельского поселения | всего,  в том числе: | 951 | - | - | - | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 |
| Администрация Первомайского сельского поселения  всего | 951 | - | - | - | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, бюджета Первомайского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Формирование современной городской среды на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2022 годы | всего | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 133,4 | 133,4 | 22,1 | 22,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство общественных территорий Первомайского сельского поселения» | всего | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 133,4 | 133,4 | 22,1 | 22,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по благоустройству общественных территорий Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 23,1 | 23,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 133,4 | 133,4 | 22,1 | 22,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |

# 9. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и методика оценки эффективности её реализации

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации муниципальных программ.

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы:

* повышение комфортности проживания и качества жизни населения Первомайского сельского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна парковой зоны с. Первомайское;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства с. Первомайское;
* улучшение санитарного и эстетического состояния с. Первомайское;
* возможность организации мест отдыха для жителей и гостей села, организации занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Адресный перечень мероприятий Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объектов |
| 2. | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Первомайское сельское поселение». |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
|  |  |
| ИТОГО: |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Порядок разработки, согласования и утверждения**

**дизайн-проектов благоустройства общественных территорий** **при включении предложений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»**

1. **Общие положения**

Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

* 1. в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение».
  2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно

целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

* 1. В составе дизайн-проекта благоустройства общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1 Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

* 1. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка,

- фотофиксация и описание существующих объектов,

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

2.3. Графическая часть включает в себя:

* схему планировочной организации земельного участка;
* ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

* условия сложившейся застройки;
* сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией поселка и окружающим ландшафтом;
* при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.5. Для системного решения градостроительных проблем поселка и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

**3. Обсуждение дизайн-проектов**

Дизайн – проекты размещаются на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения населением.

* 1. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» в течение 10 календарных дней (до дня утверждения Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»).
  2. Информационное сообщение о времени и месте проведения экспозиции размещается на официальном сайте Администрации Первомайского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, проживающие на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение».
  4. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении общественной территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения в произвольной форме о согласовании или о несогласовании дизайн проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).
  5. Обращения принимаются Администрацией Первомайского сельского поселения в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов по адресу: с. Первомайское, ул. Богданова, д.70, телефон для справок: 8(86379) 34-2-84.
  6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает организационная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации Первомайского сельского поселения в установленном порядке.

4. **Согласование и утверждение дизайн-проектов.**

* 1. Обращения, поступающие в администрацию Первомайского сельского поселения и далее – в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.
  2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения, указанные в п. 3.3. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
  3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений, общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.
  4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

* общее количество поступивших обращений;
* количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;
* количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

* 1. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов, включаются в План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» и утверждаются в установленном порядке.
  2. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о результатах рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета.

Приложение к Порядку

**Обращение о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта**

**общественной территории в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»**

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн проекта общественной территории, расположенной по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при включении предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Первомайское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы».


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

дата подпись расшифровка подписи


1. Детский игровой комплекс № 35 (устанавливается на детских площадках для общего пользования)



2Качель (Двойная)(устанавливается на детских площадках для общего пользования)



3. Ограждение (Устанавливается на детской площадке)



4. Лавка «Парковая» (устанавливается на территориях общего пользования).



5. Урна для мусора (Урна для мусора устанавливается на территориях общего пользования).

