РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2019г.                                              № 23                                       c. Первомайское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 16.09.2013 № 58 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                        В.Ф. Шептухин

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 11.03.2019 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»  за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  была утверждена  постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 10.10.2013 № 66.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Первомайского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

-ликвидация колей глубиной до 50 мм;

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 04.06.2018 № 68

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 основное  мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» мероприятия не предусматривались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 547,0 тыс. руб., израсходовано 347,0 тыс. руб. (63,4 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.(0,0%); за счет средств бюджета поселения план – 547,0 тыс. руб., израсходовано – 347,0 тыс. руб. (63,4 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 436,2 тыс. руб., фактически расходовано – 236,2 тыс. руб. (54,2%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 110,8 тыс. руб., фактически расходы составили 110,8 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 45,0 %;

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 1,0 км, плановый показатель – 1,3 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 04.06.2018 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 02.11.2018 № 126 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=347,0:547,0 х100%=63,4%

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Первомайского сельского поселения будет  утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год во 2 квартале.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 45,0 | 45,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры » |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,3 | 1,0 | 1,0 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | человек | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры » |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; -ликвидация колей глубиной до 50 мм.; -устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий; | были выполнены следующие виды работ: - заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; -ликвидация колей глубиной до 50 мм.; -устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий; | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Коржова А.А | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Ремонт автомобильных дорог | Произведен ремонт внутрипоселковых дорог |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения » |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации» | Специалист 1 категории Коржова А.А | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный; -приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный | - установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный; -приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный | - |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего | 547,0 | 347,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 547,0 | 347,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 436,2 | 236,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 436,2 | 236,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 436,2 | 236,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 436,2 | 236,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 110,8 | 110,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 110,8 | 110,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 110,8 | 110,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 110,8 | 110,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.