Российская Федерация

Ростовская  область Ремонтненский район

Администрация

Первомайского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.02.2013 г | № 13 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения Первомайского сельского поселения Ремонтненского района |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения   Первомайского сельского поселения.

2. Разместить информацию на официальном сайте поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского

сельского поселения                                                            В.Ф.Шептухин

Приложение

к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

от 21.02.2013 № 13

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей Первомайского сельского поселения | 25.02.2013- 11.03.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения. | 12.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 11.03.2013 г. - 06.05.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение | 07.05.2013 г. |  |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 08.05.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 08.05.2013 г. - 14.06.2013 г. |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.05.2013 -30.05.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 26.06.2013 г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 26.06.2013-28.06.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения | 01.07.2013 |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте | 07.07.2013 |  |