РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.03.2022 | № 24 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года   № 113 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 01.03.2022 № 24

Отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 113.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

|  | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.03.2021 № 45.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде по подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» проведено 1 мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» в отчетном периоде мероприятия не планировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году приведены в  Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 3125,8 тыс. рублей, израсходовано 3033,9 тыс. рублей (97,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» по плану 3125,8 тыс. рублей, израсходовано 3033,9 тыс. рублей или (97,1 %).

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» финансирование не производилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение двух показателей.

- общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2021 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

- Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.03.2021 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

- Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2021 № 124 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 0,97

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

3033,9/3125,8=0,97

Результативность муниципальной программы оценивается:

как высокая, И> 0,9.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2021 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие транспортной системы Первомайского сельского поселения и направлена на достижение следующих целей, определенных Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения;

обеспечение скоростного внутрирайонного транспортного сообщения;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг;

сокращение дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 29.12.2021 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | км. | - | 0,72 | 0,72 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | - | - | - | Отсутствие погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Гл.спец.ЖКХ Коржова А.А. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Провести ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Октябрьская до ул. Майская , ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Октябрьская до ул. Первомайская | Проведен ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Октябрьская до ул. Майская -900м2 , ул. Ленина -1920м2, ул. Октябрьская -1200м2, ул. Октябрьская до ул. Первомайская -300м2. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Гл.спец.ЖКХ Коржова А.А. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Гл.спец.ЖКХ Коржова А.А. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Разработка схем организации дорожного движения | Гл.спец.ЖКХ Коржова А.А. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации. | Гл.спец.ЖКХ Коржова А.А. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 3125,8 | 3033,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3125,8 | 3033,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 3125,8 | 3033,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3125,8 | 3033,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |