РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.07.2024 | № 92 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации

Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 №3

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Первомайского сельского

поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения», на основании постановления Администрации Первомайского сельского поселения от 02.07.2024 №91 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации) изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Первомайского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                   В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.07.2024 № 92

План

реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Слизкая Е.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Слизкая Е.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Установка водонапорных башен | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: Ограждение объектов ВКХ | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство» |  |  | Весь период | 3063,2 | 1843,1 | 0,0 | 1220,1 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Весь период | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 469,9 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание кладбищ | Весь период | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Весь период | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 472,8 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: расходы на проведение проверки сметной стоимости инициативных проектов | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: мероприятия по утилизации ТБО | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий свалок поселения | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: Расходы на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Весь период | 2084,5 | 1843,1 | 0,0 | 241,4 | 0,0 |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8: «Расходы на осуществление строительного контроля на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Весь период | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. | надлежащее содержание территории поселения, земельных участков | Весь период | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 3069,2 | 1843,1 | 0,0 | 1226,1 | 0,0 |